Otázky sloužící ke kontrole znalostí po kurzů PMRIOP a PMPINS jaro 2008

Kdo vytvořil		:	Skorkovský

Datum			:	12.5.2008

Komu určeno		:	účastníci kurzů

Důvod			:	otázky k zjištění znalostí získaných v průběhu kurzu a samostudia

Obecná část řízení procesů (viz probrané PWP ve složce manipulace se studijními materiály-názvy jsou uvedeny zkráceně)

- Otázky týkající se řízení projektů a souvisejících znalostí

- Balanced Scorecard a metoda jednostránkové strategie

- Bolesti a přínosy

- Business Inteligence (OLAP,DATA Mining)

- Teorie omezení (TOC)

- TOC a P&Q analýza (výrobkový mix)

- Metoda kritického řetězu a její využití ( 2 soubory)

- Bostonská matice a PLC

- Prospektová teorie Kahnemana a Tverského

- Workflow

Otázky  :

- Otázky týkající se řízení projektů a souvisejících znalostí

Popis znalostí potřebných pro získání projektu a implementaci

ERP systému

2.	Balanced Scorecard – systém vyvážených měřítek. Vyjmenovat 4 základní oblasti hodnocení a příčinné vazby mezi činnostmi (procesy) spadajícími do jednotlivých oblastí. Procesy a jejich využití k dosažení cílů

3.    Bolesti a přínosy v procesech zákazníka a přínosy v důsledku implementace ERP

Vazba na otázku č. 1.

4.  Business Intelligence (BI) : OLAP, popis a definice, aplikace, rozdíly mezi OLAP a DATA MINING,  datové sklady a jejich definice. Důvody používání BI  a  rozdíly mezi analýzou dat v ERP a pomocí nástrojů BI. Datové pumpy

5.  Teorie omezení – základní principy, řízení podniku podle úzkého místa, základní metriky (T,I,OE) – P&Q a základní  princip tohoto typu analýzy pro určení výrobkového mixu. Co to je DBR. Nákladová a průtokový pohled na řízení operací.

6.   Logické stromy a jejich použití (CRT, Evaporating Cloud a FRT), vazby mezi stromovými  strukturami. K čemu se používá strom přechodů a předpokladů ?

7.    Pět základních kroků TOC, přínosy TOC

8.	Metoda kritického řetězu – definice a popis. Kritická cesta  a Kritický řetěz a rozdíly mezi nimi. Multitasking a maticová struktura firmy. Nárazníky a jejich využití. Murhpyho zákony a Parkinsonovy zákony v souvislosti s řízením procesů. Studentský syndrom. Princip předávání úkolů (štafetový běžec).  Integrační body. Otázky ušetřeného času a zpoždění v integračních bodech.

9.	Bostonská matice a jak se dá interpretovat pomocí tohoto nástroje životní cyklus ERP systému

10.  Prospektová teorie – 3 typy heuristik a jejich interpretace

11.  Prospektová teorie – averze ke ztrátě nebo hledání risku, co je to referenční bod a           hodnotová funkce. Příklad

12.  Workflow – principy a důvody používání