Teoretické a praktické otázky sloužící ke kontrole znalostí po kurzů MKH_RIOP   jaro 2012 – upraveno dne 26.4.2012

Kdo vytvořil		:	Skorkovský,KPH,ESF MU

Datum			:	26.4.2012

Komu určeno		:	účastníci kurzu MKP_RIOP, kteří splnili docházku a podmínky pro

zápočet  (1 odevzdaná a schválená seminární práce- zadání =st.mat)

Důvod			:	Otázky k zjištění znalostí získaných v průběhu kurzu a samostudia

Přednášky		:	25.2.; 10.3.; 11.3.; 29.4. (vždy po 4 vyučovacích hodinách)

Obecná část řízení procesů :

Studijní materiály mimo literaturu uvedenou na is.muni.cz a literatury (zdrojů, které byly studenty použity při vypracování  seminárních prací.)

Kopie seznamu ze studijních materiálů MKH_RIOP za rok 2012 (některé materiály byly automaticky kopírované z loňského roku) :

- Otázky týkající se řízení projektů a souvisejících znalostí (volná rozprava na níže uvedená témata otázky podle Vašich zkušeností) :

- znalost  nástrojů : ERP, softwarové nástroje pro řízení projektů, SW nástroje pro grafické zobrazení podnikových procesů,  ,… podle Vašich zkušeností

- znalost metod (TOC, CCM, CPM, PERT, JIT, MRP-II, Drum-Buffer-Rope, Balanced Scorecard, znalosti typu SWOT analýza; GAP analýza….Vaše zkušenosti

- postupy při realizaci projektů implementace ERP nebo podle Vašich zkušeností (smlouvy a právní aspekty smluv, studie proveditelnosti, školení, změnová řízení, financování, převody dat, rozpočet projektu,…..)

- metriky úspěšnosti projektů (finanční , časové, …) … Vaše zkušenosti

- Nástroje Business Intelligence  a jejich využití …Vaše zkušenosti

- Balanced Scorecard a Metoda jednostránkové strategie (4 oblasti), shoda  cílů a procesů (viz PWP s číslem …20070924

- Prospect Theory – hlavní principy  této teorie

- Teorie omezení (TOC) + 5 základních kroků TOC; průtokový a nákladový pohled, metriky TOC

- Stromy současné a budoucí reality, Evaporating cloud (Thinking tools basics). Využití těchto nástrojů. (viz Vaše seminární práce…)

- Metoda kritického řetězu (CCM) a její využití pro řízení projektů , Murphy, Parkinson, studentský syndrom, princip štafetového běžce. Srovnání s CPM (metoda kritické cesty) a PERT

- Bostonská matice a Product Life Cycle – využití, vysvětlení

- Workflow, principy a příklady použití, Vaše zkušenosti

- OLAP  - Business Intelligence, principy a příklady použití, Vaše zkušenosti

- P and Q analýza (produktový mix) – hlavní principy (TOC a možnosti využití) – materiál P and 1 analysis – TOC class problém ze studijních materiálů – možno ukázat na exitujícím PWP – pouze interpretace a vysvětlení postupu

- Ishikawa fishbone diagram  a 5 WHY - a využití v řízení kvality nebo ve Vaší praxi

- Paretova analýza a využití v řízení kvality nebo buffer managementu

- Multitasking a jeho definice, maticové řízení společnosti (konflikty projektových manažerů a manažerů ovládajících zdroje (linioví manažeři)

- Buffer Management a využití pro řízení projektů, nárazníky projektu, přípojné nárazníky

Interní poznámka vyučujícího adresovaná studentům MKH_RIOP :

Všechny otázky jsou postaveny velice obecně. Zkoušející očekává aktivní a tvořivý

přístup při odpovědích a diskusi o možných využitích, překážkách a přínosech

nástrojů a metod specifikovaných jako okruhy (body) otázek a-n.

Dále se předpokládá případná diskuse o Vámi využitých metodách v seminárních pracích (CRT, CPM,CC, BI, atd.….) a to hlavně tehdy, pokud nebyla provedena prezentace dne 29.4.2012-