## Slide 1: Public Private Partnerships

## Slide 2: Definice PPP
Neexistuje úplná shoda o tom, co PPP představuje. Podle Evropské Komise (2003) je PPP definováno jako převod investičních projektů, které tradičně zajišťoval a financoval veřejný sektor na soukromého partnera. Kromě toho má ale PPP další dvě velmi významné charakteristiky:
Za prvé, soukromá produkce a zapojení soukromých investic
a za druhé převod významných rizik spojených s poskytováním na soukromý subjekt.
…Ačkoliv veřejně soukromá partnerství nabývají odlišných podob, pro PPP jsou specifické dvě formy, a to: koncese a leasing., tedy ty formy, které se vyznačují zapojením soukromých investic. (International Monetary Fund, 2006, str. 4)

## Slide 3: Typy PPP

## Slide 4: Formy kontraktování a jejich odlišnosti

## Slide 5: Přínosy (principy) PPP
Hodnota za peníze (value for money)
Specifikace výstupu veřejné služby
Zajištění inovace a konkurence
Užitky (efekty) -
Rychlejší realizaci projektu –
Možnost rozložení plateb z veřejných zdrojů na delší časové období.
Dodatečné zdroje.

## Slide 6: Rizika PPP
Výnosové (příjmové) riziko.
Výběr soukromého partnera.
Stavební riziko.
Finanční riziko..
Regulatorní a smluvní riziko.
Politické riziko

## Slide 7: PPP v ČR (MD)
„Pojem PPP (Public Private Partnership) je obecně užívaný technický termín, který popisuje širší skupinu projektů, kterým je společné, že se na nich podílí soukromý a veřejný sektor a že směřují k uspokojování potřeb tradičně zajišťovaných veřejným sektorem. Smlouvy o PPP se vyznačují dlouhou dobou trvání a veřejné správní orgány musí předem poskytnout dodavateli velice přesné specifikace služeb, které má soukromý dodavatel poskytovat během smluvního období. Smluvní platby jsou obvykle strukturovány tak, že veřejno-správní orgán nebo uživatelé platí pouze za poskytované služby a ne za aktiva potřebná pro poskytování služeb. U PPP se běžně předpokládá, že soukromý partner ponese zodpovědnost za výstavbu nových nebo přestavbu stávajících aktiv, která jsou po skončení smluvního vztahu často převedena na veřejný sektor. „ (Ministerstvo dopravy ČR, online)

## Slide 8: PPP – definice PPP Centra
PPP je obecně uznávaným způsobem zajištění veřejných služeb nebo veřejné infrastruktury na základě dlouhodobého smluvního vztahu, kde veřejný a soukromý sektor vzájemně sdílejí užitky a rizika vyplývající ze zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných služeb.
(PPP Centrum, 2009)

## Slide 9: PPP – Asociace PPP
PPP jsou obvykle charakterizována následujícími prvky:
Relativně dlouhodobým trváním vztahu týkajícího se spolupráce mezi veřejnoprávním a soukromým partnerem na různých aspektech plánovaného projektu.
Metodou financování projektu - částečně soukromým sektorem - někdy prostřednictvím složitých dohod mezi různými stranami.
Významnou úlohou ekonomického provozovatele, který se účastní různých fází projektu (návrh, vyhotovení, provedení, financování). Veřejnoprávní partner se soustředí hlavně na definování cílů, které je nutné z hlediska veřejného zájmu, kvality poskytovaných služeb a cenové politiky dosáhnout, a přebírá odpovědnost za dohled nad jejich dodržením.
Rozdělením rizik mezi veřejnoprávního partnera a soukromého partnera, na něhož jsou přenesena rizika obvykle nesená veřejným sektorem. PPP však nemusí nutně znamenat, že by soukromý partner nesl veškerá rizika spojená s projektem či jejich podstatnou část. Konkrétní rozdělení rizika se určuje případ od případu podle možnosti zúčastněných stran toto riziko vyhodnotit, kontrolovat jej a vyrovnat se s ním.

## Slide 10: Legislativní úprava
Zákon o veřejných zakázkách
Koncesní zákon
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb, ve znění pozdějších předpisů
Směrnice 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, ve znění pozdějších předpisů.
Podle koncesního zákona, který upravuje PPP projekty jsou za PPP považovány (Jurčík, online):
koncese na služby a na stavební práce,
(nadlimitní veřejné zakázky s přenesenými riziky podle § 156 ZVZ a § 1 odst. 2 KZ (kvazikoncese, či kvazikoncesní veřejné zakázky))) – už ne
- Úprava zakázek s předpokládanou hodnotou nejméně 500 mil. Kč a smlouvy uzavírané na dobu nejméně 5 let nebo na dobu neurčitou. – nutné předchozí stanovisko MF

## Slide 11: Úprava koncesí

## Slide 12: Institucionální zázemí
Oddělení pro metodiku a regulaci projektů PPP (MF ČR)
PPP Centrum (po vzoru Partnerships UK) – rok 2006/2007
Asociace PPP
Dohled:
MF ČR (rozpočtový dohled)
NKÚ
ÚOHS

## Slide 13: PPP Centrum
http://www.pppcentrum.cz/
Dotazníkové šetření, 2007
Nedostatečné zázemí, nedostatečně silná podpora

## Slide 14
„Pavel (2007) dále upozorňuje v souvislosti s pilotními projekty na problém výběru externího poradce, na kterého je často přenášena veškerá odpovědnost, neboť profesní schopnosti subjektů veřejné správy byly v souvislosti s PPP projekty nízké. Kritizuje tento proces za jeho nekoordinované provádění, což mělo vliv na strukturu hodnotících kritérií a na volbu zadávací metody, což je zarážející, neboť PPP Centrum vzniklo jako centrum implementace PPP právě za účelem koordinace a centralizace procesů týkajících se PPP.“
Zdroj: Implementace PPP projektů v České republice a její rizika s. 42 nepr

## Slide 15: PPP projekty v ČR
Koncesní projekty na úrovni ÚSC –
http://www.isvz.cz/isvz/
9 PPP projektů na stránkách PPP Centra
http://www.pppcentrum.cz/index.php?cmd=page&id=1149
54 PPP projektů na stránkách asociace PPP (22 v realizační fázi)
http://www.asociaceppp.cz/cnt/databaze_ppp_projektu/

## Slide 16: Pilotní projekty
do dnešního dne nebyl dokončen jediný PP a od několika z nich bylo ustoupeno
Orientovány na výstavbu a rozvoj infrastruktury, předpokládaným typem DBFO či BOT

## Slide 17: Přehled Pilotních projektů (Konečná, 2012)

## Slide 18: Přehled zrušených projektů Konečná , 2012

## Slide 19: Objem koncesních smluv Konečná, 2012
37 Koncesních smluv

## Slide 20
„Koncesní projekt na správu a údržbu sportovního areálu v Tachově je už ve fázi provozu. Jedná se o projekt regenerace brownfieldu, tedy o výstavbu nového víceúčelového sportovního hřiště na místě bývalé skládky v blízkosti fotbalového stadionu. Koncesní smlouva byla schválena zastupitelstvem města a podepsána v roce 2007 na dobu 20 let. Infrastruktura je ve vlastnictví zadavatele, tedy města, které má možnost dohlížet na jeho náležitý provoz, koncesionář nese rizika související se správou a provozem areálu a město má oprávnění odstoupit od smlouvy, pokud nebude koncesionář plnit přesně definované povinnosti, jež vyplývají z koncesního vztahu . Projekt je financován soukromým subjektem, kterému je umožněno vybírat úhrady od uživatelů a dále získávat příjmy z komerční činnosti.“ (Škurek, online)

## Slide 22: Zkušenosti zemí

## Slide 23: Úspěšný projekt - zdravotnictví

## Slide 24: Úspěšný projekt - vězeňství

## Slide 25: Faktory ovlivňující (ne)úspěšnou realizaci PPP projektu
Předmětem analýzy neúspěšných projektů je 49 vybraných zahraničních projektů realizovaných v oblastech dopravní infrastruktury, energetického a odpadového hospodářství a vodohospodářství.
Faktory:
Nedostatečně konkurenční prostředí nebo netransparentní výběr dodavatele
Špatně sjednané podmínky projektu
Nevhodné rozložení rizik mezi partnery
Chybný odhad poptávky a z toho pramenící nedostatečné výnosy na pokrytí nákladů a úroků z úvěru
Ostatní faktory

## Slide 26: Faktory úspěšnosti PPP projektů

## Slide 29: Neúspěšný projekt - vodohospodářství

## Slide 30: Závěr
Výzva v podobě alternativních způsobů poskytování..
ALE:
Výběr poskytovatele -> přímý nákup – netransparentnost
„intuitivní volba způsobu poskytování“ ?
Nedostatek motivace prověřovat dosavadní způsob poskytování..Přezkum výjimečně (Ochrana, 2007); pouze v ojedinělých případech snaha o zkvalitnění služby a reakce na poptávku obyvatel.
Neznalost reálných nákladů na službu (obce nebyly schopny odpovědět na otázku v dotazníku) ke stejným závěrům dochází Nemec In Ochrana (2007).
Nedostatečná informovanost o alternativních způsobech poskytování.
nelze předpokládat významný nárůst PPP projektů

## Slide 31
Děkuji za pozornost 