Logický rámec

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Popis** | **Objektivně měřitelné ukazatele** | **Zdroje informací k ověření** | **Předpoklady** |
| **Záměr** | Snížení ekologické zátěžeUlehčit infrastruktuře Zrychlit přepravu lidí | 1. snížení emisí o 20 % v Brně
 | 1. měření emisí každoročně
 | X |
| **Cíl** | Postavit tunel se 4 stanicemi mezi Šumavskou a Hlavním nádražím do konce roku 2025 | 1. proběhla kolaudace do konce r. 2025
2. pravidelný provoz linek MHD zahájen 1.1.2026
 | 1. úřední rozhodnutí
2. osobní vyzkoušení
3. DPMB info – jízdní řády
 | * cestující budou chtít používat tramvaj
* nevznikne alternativní trasa/dopr. prostředek
 |
| **Výstupy** | 1. projektová dokumentace vytvořena
2. povolení získána
3. smlouva se zhotovitelem podepsána
4. tunel postaven
5. uvedení tunelu do provozu
 | 1. potvrzení od zadavatele, že má kompletní projektovou dokumentaci
2. 10 povolení s razítkem do konce r. 2023
3. podepsaná smlouva
4. …
 | 1. podepsané potvrzení
 | * nezmění se bezpečnostní pravidla
 |
| **Činnosti** | * 1. vypsat soutěž na projektanty
	2. hodnocení nabídek
	3. výběr nabídek
	4. podpis s vítězem
	5. převzetí hotové dokumentace a kontrola
	6. …
 | ZDROJE1.1 150 ČLD | ČASOVÝ RÁMEC1.1 1 MĚSÍC | - dodavatel nezkrachuje- nezmění se pravidla a předpisy |

Co projekt neřeší? Majetkoprávní vypořádání, marketing, školení řidičů, RIS Předpoklady: finance přiděleny