Logický rámec

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Popis** | **Objektivně měřitelné ukazatele** | **Zdroje informací k ověření** | **Předpoklady** |
| **Záměr** | Snížení ekologické zátěže  Ulehčit infrastruktuře  Zrychlit přepravu lidí | 1. snížení emisí o 20 % v Brně | 1. měření emisí každoročně | X |
| **Cíl** | Postavit tunel se 4 stanicemi mezi Šumavskou a Hlavním nádražím do konce roku 2025 | 1. proběhla kolaudace do konce r. 2025 2. pravidelný provoz linek MHD zahájen 1.1.2026 | 1. úřední rozhodnutí 2. osobní vyzkoušení 3. DPMB info – jízdní řády | * cestující budou chtít používat tramvaj * nevznikne alternativní trasa/dopr. prostředek |
| **Výstupy** | 1. projektová dokumentace vytvořena 2. povolení získána 3. smlouva se zhotovitelem podepsána 4. tunel postaven 5. uvedení tunelu do provozu | 1. potvrzení od zadavatele, že má kompletní projektovou dokumentaci 2. 10 povolení s razítkem do konce r. 2023 3. podepsaná smlouva 4. … | 1. podepsané potvrzení | * nezmění se bezpečnostní pravidla |
| **Činnosti** | * 1. vypsat soutěž na projektanty   2. hodnocení nabídek   3. výběr nabídek   4. podpis s vítězem   5. převzetí hotové dokumentace a kontrola   6. … | ZDROJE  1.1 150 ČLD | ČASOVÝ RÁMEC  1.1 1 MĚSÍC | - dodavatel nezkrachuje  - nezmění se pravidla a předpisy |

Co projekt neřeší? Majetkoprávní vypořádání, marketing, školení řidičů, RIS Předpoklady: finance přiděleny