## Slide 1: Projektový management
Blok 3

## Slide 2: Plán pro dnešek
úvod a zpětná vazba k úkolu na LRM
individuálních tvorba příkladu na analýzu rizik (cca 30 minut)
zpětná vazba k úkolu v Promisu
pauza
1. část o behaviorálních kompetencích (cca 60 minut)
pauza
2. část o metodikách a certifikacích v proj. řízení (cca 45 minut)

## Slide 3: Úkol na analýzu rizik
Vzít si šablonu (soubory v MS Teams), vyplnit a do cca 16,40 nahrát do „Odevzdávárny“ (v IS v MKH_PRMG) pojmenované „Úkol 2 – analýza rizik (18.12.)“
Očekávání ohledně vyplnění:
nezapomenout definovat postup pro stanovování hodnoty rizika
uvést celkově alespoň 4 hrozby k uvedenému projektu a (u všech hrozeb dohromady celkově) nejméně 6 scénářů
mít v každé hodnotě rizika alespoň jednoho zástupce (tedy mít různorodá rizika)
využít alespoň čtyři různé typy reakce na rizika (a mít je správně)
u alespoň poloviny scénářů mít i nějaké návrhy na opatření a další související položky

## Slide 4: Úkol na analýzu rizik
Vzít si šablonu (soubory v MS Teams), vyplnit a do cca 16,40 nahrát do „Odevzdávárny“ (v IS v MKH_PRMG) pojmenované „Úkol 2 – analýza rizik (18.12.)“
Očekávání ohledně vyplnění:
nezapomenout definovat postup pro stanovování hodnoty rizika
uvést celkově alespoň 4 hrozby k uvedenému projektu a (u všech hrozeb dohromady celkově) nejméně 6 scénářů
mít v každé hodnotě rizika alespoň jednoho zástupce (tedy mít různorodá rizika)
využít alespoň čtyři různé typy reakce na rizika (a mít je správně)
u alespoň poloviny scénářů mít i nějaké návrhy na opatření a další související položky

## Slide 5: Zpětná vazba a hodnocení úkolu v Promisu

## Slide 6: 1. část
Behaviorální kompetence

## Slide 7: Team & teamwork
Potřebujeme opravdu tým?
Skupina
Comittee
Komunita
Tým

## Slide 8: Vývojové fáze týmu
O co jde
Proč je dobré to vědět
Jaká je role PM

## Slide 9: Tým: FORMING
Identifikace a setkání členů týmu
„klidná“ diskuse projektových cílů, úkolů
PM – sdílí projektový plán, představuje členy týmu, jejich specializace, zodpovědnost, nastavuje komunikaci, procesy,…

## Slide 10: Tým: STORMING
Konflikty, problémy, neshody
PM: facilituje diskusi, pomáhá lidem diskutovat problémy a ujišťuje se, že se řeší

## Slide 11: Tým: NORMING
Zavedené standardy, procesy,…
Porozumnění své role v týmu a úkolům i rolím ostatních, vzájemná důvěra a respekt
PM: podporuje vytváření standardů, procesů, namísto využívání těch, které jsou zavedené v odděleních, deleguje

## Slide 12: Tým: PERFORMING
Práce na projektu
Monitoring
Změny
Lidé znají prostředí
PM: informuje, udržuje motivaci

## Slide 13: Leadership
”The pessimist complains about the wind. The optimist expects it to change. The leader adjusts the sails.” -- John Maxwell
Leadership vs. management
Kdo je leader?

## Slide 14: Situační leadership

## Slide 15: Motivace
One's direction to behavior, or what causes a person to want to repeat a behavior and vice versa (Ellliot, A.J.; Covington, M.)
Motivace vs. stimulace
Maslow, Herzberg, nové teorie

## Slide 16: Vedení porady
Cíl
Role
Proces
Obsah

## Slide 17: Vedení porady
Jak lidi zaujmout a zajistit si jejich spolupráci?
Jak komunikovat?

## Slide 18: Facilitace
Zásadní pomocník při řízení/vedení projektů
Facilitátor neřeší obsah

## Slide 19: 2. část
Metodiky a certifikace
v projektovém řízení

## Slide 20: Standardy projektového řízení
IPMA (Switzerland, UK)
ISO1006
PMI (USA)
PRINCE2 (UK)
APM (UK)
AIPM (Australia)
http://www.ipma.world/assets/PM_Certifications_Compared.pdf

## Slide 21
KPMG, Project management survey report, KPMG, New Zealand (2013)

## Slide 22: IPMA
IPMA Competence Baseline (ICB)
Rámcový dokument
Tři oblasti kompetencí

## Slide 23: IPMA (ICB4)

## Slide 24: IPMA (ICB4)

## Slide 25: Školení a certifikace IPMA
V ČR Certifikační orgán Společnosti pro projektové řízení, o. s. (www.ipma.cz)
Certifikační program IPMA® rozeznává 4 certifikační stupně:
„A“ – Certifikovaný ředitel projektů „B“ – Certifikovaný projektový senior manažer „C“ – Certifikovaný projektový manažer „D“ – Certifikovaný projektový praktikant
Platnost

## Slide 26: Průběh certifikace IPMA
https://www.ipma.cz/certified-project-manager-level-ipma-level-c/

## Slide 27: PRINCE2
Standard projektového řízení (Anglie)
Původně pro státní správu a IT
Odlišnost od IPMA (absence nástrojů a tématu behaviorální kompetence, (ne)prokazování praxe)

## Slide 28: 4 integrované prvky metody Prince2
Zdroj: Managing successful projects with Prince2. 5th ed. London: TSO, 2009. ISBN 978-0-11-331059-3
Přizpůsobování (tayloring) – nyní (od 2017) součást zbývajících tří prvků

## Slide 29: Principy PRINCE2
Průběžné zdůvodnění projektu
Učte se ze zkušeností
Definované role a odpovědnosti
Řiďte po etapách
Řiďte na základě výjimek
Soustřeďte se na produkty
Přizpůsobujte PRINCE2 prostředí projektu
Zdroj: Managing successful projects with Prince2. 5th ed. London: TSO, 2009. ISBN 978-0-11-331059-3

## Slide 30: Témata PRINCE2
Obchodní případ (zdůvodnění)
Organizace
Kvalita
Plány
Riziko
Změna
Postup
Zdroj: Managing successful projects with Prince2. 5th ed. London: TSO, 2009. ISBN 978-0-11-331059-3

## Slide 31: Procesy PRINCE2
Zahájení projektu (Starting up a project)
Směřování projektu (Directing a project)
Nastavení projektu (Initiating a project)
Kontrola etapy (Controlling a stage)
Řízení dodání produktů (Managing Product Delivery)
Řízení přechodu mezi etapami (Managing a stage boundary)
Ukončení projektu (Closing a project)
Zdroj: Managing successful projects with Prince2. 5th ed. London: TSO, 2009. ISBN 978-0-11-331059-3

## Slide 32
Zdroj: POTIFOB, dostupné z http://www.potifob.cz/procesni-model-prince2-zdarma

## Slide 33: PRINCE2

## Slide 34: Školení a certifikace PRINCE2
PRINCE2 Foundation
PRINCE2 Practitioner
Ale i další (ITIL, PRINCE2 Agile, atd.)
PRINCE2 manuál
Srovnání s certifikací IPMA

## Slide 35: PMI
Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)
Project Management Professional = PMP
Nutnost 4 500 hod + 3 roky (pro VŠ) nebo 7 500 hod + 5 let ; 35 hod přípravný kurz
Zkouška 555$, test 200 otázek / 4 hodiny
„neveřejná“ hranice úspěchu
Recertifikace 60 PDUs (professional development units během 3 let, dokládání aktivit)

## Slide 36: PMI

## Slide 37: PMI

## Slide 38: SCRUM
Otevřené, není přesně fixované
Více různých certifikací
Většinou přípravné kurzy
typy = Scrum Foundation, Scrum Master, Scrum Owner

## Slide 39: Waterfall × Agile

## Slide 40: SCRUM

## Slide 42: Připomenutí zkouškového testu

## Slide 43: Děkujeme! Máte otázky?
Sylva Žáková Talpová Jan Žák
talpova@econ.muni.cz erwin@email.cz