## Slide 1: Projektový management

## Slide 2: Představení a Vaše očekávání

## Slide 3: Agenda DEN 1
Úvod (představení, organizace předmětu)
Instrukce k e-learningové aplikaci
Úvod do projektového řízení
  Proč je dobré řídit projekty? Co je projekt? Fáze projektového řízení, trojimperativ, cíl projektu
  Zainteresované strany
  Logický rámec

## Slide 4: Proč je dobré řídit projekty?

## Slide 5: Co se v projektech často stává?
nejasně definované cíle
chybějící plány a nedostatečná koordinace zdrojů
chybné odhady
nereálné a zastaralé plány
plány neodpovídající realitě projektu
formální nebo žádná práce s riziky
Notes: What has changed in the last years that caused an increase in these challenges?
What new skills and competencies are required today?

## Slide 6: Jak může projektové řízení pomoct?
rychlejší/plynulejší průběh projektu (nebo bez zpoždění)
lepší vztahy s partnery a dalšími
kvalitnější výstupy a jejich obhajitelnost
spokojenější tým
lepší kontrola zdrojů
nižší náklady/vyšší produktivita…zajímají nás?
Notes: - Produktivita nebo nižší náklady mohou pomoct záměru projektu (lepší publikace)

## Slide 7: O čem to opravdu je?
Hlavně o tom, umět se rozhodnout:
čemu se věnovat,
co řídit,
umět seřadit věci dle priorit,
na co se vykašlat 
Notes: - PŘ je hlavně o tom, se rozhodnout, čemu se věnovat a co řídit/dělat a stejně tak se umět vědomě rozhodnout, na co se vykašlat ... tedy udělat si na papíře přehled hlavních oblastí PŘ pro váš projekt, seřadit si je do pořadí a pak se hlavně věnovat těm nahoře, v menší míře těm uprostřed a jen letmo hlídat/sledovat ty věci dole

## Slide 8: Co je projekt?
Nový nebo jedinečný
Omezený čas
Složitý
Žádoucí výstup (cíl)
Požadavky na čas, náklady a výstupy

## Slide 9: Co je projekt
= dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního výsledku (produktu / služby)
dočasnost
unikátnost (cíl, technologie, lidé, vnější vlivy a rizika)
jedinečnost
omezení (čas, zdroje)
složitost
rizikovost
Které charakteristiky splňuje Váš projekt? (aneb charakteristiky projektů na MU)
Kdo je projektový manažer?
Notes: Běžný projektový manažer potřebuje řídit projekt. Ale i OSAR typ manažera potřebuje, aby ten jím hlídaný projekt dobře běžel (aby se mu snadno administroval)
Přenos zkušeností může jít často přes administrátory projektu
a mnohdy šéf projektu je spíše vědec, než PM, takže by si mohl být ochotný nechat pomoci (bude mít snazší průběh projektu a bude kvůli tomu pak i toho OSAR zaměstnance sám vyžadovat a třeba si )
Pojem budeme používat automaticky jako reálný PM

## Slide 10: Fáze projektového řízení
PŘEDPROJEKTOVÁ FÁZE
FÁZE ŘÍZENÍ PROJEKTU
POPROJEKTOVÁ FÁZE
Notes: PMI – starts with initiation phase – it contains inputs that are created before this phase; it contains a lot of what we call pre-project phase
PRINCE2 – starts with planning the initiation phase – i.e. similar to pre-project phase
Pre-project phase
– time is often poorly managed – „we are lacking time“
– and the focus is on executing phase – pre-project do not bring anything and after the project there is no time
Underestimation of the pre-project phase can have serious consequences
Example with Snezka

## Slide 11
PŘEDPROJEKTOVÁ FÁZE
Studie příležitosti
FÁZE ŘÍZENÍ PROJEKTU
Zahájení
POPROJEKTOVÁ FÁZE
Přínosy
Lessons learned
Studie proveditelnosti
Strategie
Plánování
Realizace + kontrola
Ukončení
Logický rámec
WBS
CPM
Analýza rizik
Analýza stakeholderů
Gannt
Plánovací poker

## Slide 12: Fáze projektového řízení
  Source: https://www.projectsmart.co.uk/introduction-to-project-management.php

## Slide 13: PŘEDPROJEKTOVÁ FÁZE

## Slide 14: Základny PM - trojimperativ
Projekt je jedinečný sled aktivit a úkolů, který má:
  dán specifický cíl;
  definována časová omezení působnosti;
  zdroje na realizaci
Rozsah (max)
Čas (min) Náklady (min)

## Slide 15: Překážky splnění podmínek trojimperativu (1/3)
Problémy s provedením (kvalitou)
  špatná komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem;
  příliš ambiciózní předpoklady;
  chyby dodavatele při plánování či realizaci.

## Slide 16: Překážky splnění podmínek trojimperativu (2/3)
Problémy s časem
  nedostatek zdrojů
  nadměrný důraz na kvalitu provedení
  syndrom studenta

## Slide 17: Překážky splnění podmínek trojimperativu (3/3)
Problémy s náklady
  „soutěž lhářů“
  důsledek řešení časových skluzů
  příliš optimistické počáteční odhady
  chyby při kalkulaci

## Slide 18: Co opravdu chcete? PROJEKTOVÝ CÍL

## Slide 19: Cíl projektu
Jaký je cíl Vašeho projektu?
Je stanoven dobře?
SMART

## Slide 20: Zainteresované strany
kdo je důležitý a proč?
příklady stakeholderů
analýza stakeholderů
co u nich sledovat?
strategie, komunikace
Analýza stakeholderů

## Slide 21: Analýza zainteresovaných stran
jedinci nebo organizace, kteří jsou zapojeni do projektu anebo jejichž zájmy jsou ovlivněny realizací projektu
mohou mít zcela rozdílné zájmy a mnohdy jejich sladění bývá výrazným problémem projektového řízení
smyslem je identifikovat zaint. strany, vyhodnotit a seřadit podle důležitosti a nastavit si pravidla práce s nimi

## Slide 22: Registr zainteresovaných stran
Stakeholder | Očekávání | Vliv | Zájem | Strategie | Odpovědnost
… |  |  |  |  | 
Notes: Can be prioritized
Primary, secondary

## Slide 23: Zainteresované strany – matice
Keep them satisfied | Manage very closely
Monitor Frequently | Keep informed
Míra zájmu
Míra vlivu
Zdroj: PMI

## Slide 24: Logická rámcová matice
využívána při stanovování cíle projektu
umožňuje sjednocení pohledu na projekt různých zainteresovaných stran
pracuje také s předpoklady a riziky
lze použít v různých fázích projektu, ale nejúčelnější je na začátku
Logický rámec
Notes: Developed in US (L.J. Rosenberg in 1970 in cooperation with United States Agency for International Development)
Used in many countries, in private and public sector
Logframe matrix is a tool (document), LFA is a methodology

## Slide 25: Logický rámec – proč jej využívat?
pomáhá pokládat správné otázky
je poměrně snadný na pochopení a použití
umožňuje (facilituje) pochopení a sjednocení pohledu na projekt různých zainteresovaných stran
v rámci svého postupu pracuje i s předpoklady a riziky
lze dobře využít při stanovování cíle projektu a jeho validaci

## Slide 26: Logický rámec – proč jej využívat?
pomáhá udržet kontinuitu směřování projektu při obměně projektového týmu
pomáhá sjednotit pojmy
je aplikací dobré praxe a umožňuje využívat poučení z minulosti
v důsledku nepřidává, ale naopak šetří čas související s řízením projektu

## Slide 27: Logický rámec
 | Popis | Objektivně měřitelné ukazatele | Zdroje informací k ověření | Předpoklady
Záměr |  |  |  | X
Cíl |  |  |  | 
Výstupy |  |  |  | 
Aktivity |  | Zdroje | Časový rámec | 
Předběžné podmínky:
Věci neřešené projektem:
Notes: Purpose – why are we doing this?
Outcomes – WHAT?
Activities – HOW?
Indicators – recommended at least two – one can be misleading;
IF – THEN hypotheses
Okolo aktivit má smysl zmínit odhady času (PERT) a udělat plánovací poker (pozor na nevýhody brainstormingu)
Raises many questions about sustainability, benefits of the project
Careful about tautology (outcomes and purpose) – same outcomes and same purpose is not possibble

## Slide 28: Logická rámcová matice - omezení
nenahrazuje jiné analýzy ani odborné znalosti členů týmu
proces vytvoření vyžaduje dobré schopnosti facilitace, umět získat názory ostatních
je to práce minimálně na několik hodin