- Navrhněte část informačního systému pro řízení stavební výroby, které pokryje evidenci normativní základny (položek stavebních prací). Stavební práce pro jednoduchost obsahuje pouze atributy Kod_stavebni_prace, Nazev_stavebni_prace, MJ, Cena.

Pro každou stavební práci jsou definovány materiály potřebné pro práci, stroje potřebné pro práci a profese potřebné pro práci.

Každá položka stavební práce a její rozpad se může měnit ve vazbě na definovaná časová období a je potřeba evidovat stav v jednotlivých obdobích.

Cena stavební práce se počítá jako součet nákladů za materiál, stroje a profese a případných režií a zisku dle kalkulačního vzorce.

Navrhněte datový model a popište způsob výpočtu ceny stavební práce.

V navrženém systému prezentujte:

Období

- Rok 2015

- Rok 2016

Stavební práce: (v obou obdobích)

001 Výkop		m

002 Betonáž		m3

003 Izolace		m

Materiály:	     2015	    2016

MB    Beton  	cena 1000,-	cena 1050,-

MF    Folie	cena  250,-	cena   255,-

MI     Ipa	cena  120,-	cena   120,-

Stroje:			      2015		2016

SB    Bagr		cena 2400,-/h	       cena 2490,-/h

SD    Domíchávač	cena 2900,-/h         cena 2900,-/h

Pracovníci:			       2015		2016

PZ    Zedník			cena	120,-/h	       cena 120,-/h

PP     Pomocný zedník	cena	  80,-/h	       cena   85,-/h

PS     Obsluha stroje		cena	180,-/h       cena 180,-/h

Potřeby pro stavební práce:

2015			2016

001	SB	0,2 hodiny	       0,3 hodiny

001      PS       0,2 hodiny	       0,3 hodiny

001	PP	0,4 hodiny              0,4 hodiny

002	MB	1		       1

002      SD       0,1 hodiny	       0,1 hodiny

002	PS	0,1 hodiny              0,1 hodiny

002	PP	0,2 hodiny              0,15 hodiny

003	MF	1		        1

003	MI	2		        2

003      PZ       0,3 hodiny              0,35 hodiny

- Navrhněte část informačního systému pro řízení stavební výroby, které pokryje vykazování provedených stavebních prací ve vazbě na rozpočty stavební zakázky. Rozpočty jsou evidovány v tabulkách ROZPOCET (obsahuje pouze atributy číslo zakázky a název zakázky) a POLOŽKY_ROZPOČTU (obsahuje pouze atributy číslo zakázky, číslo položky stavební práce, MJ, počet MJ, cena za MJ).

Vykazování probíhá v definovaných obdobích (pro různé zakázky mohou být různá období). V období se pro jednotlivé položky rozpočtu může vykázat počet provedených MJ. Na konci období se dle vykázaných položek spočítá cena vykázaných prací za období.

Navrhněte datový model a popište jej slovně včetně výpočtu ceny vykázaných prací za období.

V navrženém datovém modelu reprezentujte následující příklad:

Jsou evidovány zakázky:

Zakázka 1  (Z1)

Zakázka 2  (Z2)

Položky pro jednotlivé rozpočty:

Z1:	     Stavební práce		MJ 	Počet 	Cena za MJ

P1.Výkop	 		m	1000	  	350,-

P2.Vytvoření bednění	m	1000		220,-

P3. Betonáž			m3	  750	         	980,-

P4.Izolace			m2	  920		540.-

P5.Dokončení základu	m	1000		160,-

Z2:	P1.Zeď			m2	2500		650,-

P2.Okno			ks	    19	          6780,-

P3.Dveře			ks	      3	          9200,-

Období pro zakázky:

Z1:	1. 01.12.2017 – 31.12.2017		Z2:	1. 01.10.2017 – 15.10.2017

2. 01.01.2018 – 31.01.2018			2. 16.10.2017 – 31.10.2017

3. 01.11.2017 – 15.11.2017

Vykázané práce:

Z1:	Období 1	P1 100; P2 100

Období 2	P1 900; P2 900; P3 250; P4 300

Z2:	Období 1	P1 1000;

Období 2	P1 500; P2 9; P3 2

Období 3	P1 1000; P2 10; P3 1