Terénní teorie a praxe

5. Rešerše archeologického výzkumu (s důrazem na tzv. "smluvní archeologii“)

1.	Rešerše aneb návrh řešení (lze připravit několik variant – nejlépe 2-3, víc raději ne),

hlavní body:

a)	očekávané archeologické situace a jejich důležitost (vycházet z pramenů - literatury, starších NZ, … nebo z vlastního zjištění, z pramenů technické povahy, …)

b)	formulace účelu a cílu výzkumu (pozor na přílišné používání odborných výrazů)

c)	formulace jednotlivých dílčích úkolů (nejčastěji v návaznosti na dílčí plochy)

d)	metoda a postup provedení (zjišťovací, předstihový, záchranný, záchranný formou dohledu a jejich kombinace, případně různé postupy pro dílčí úkoly)

e)	výpočet délky, plochy, nebo kubatury dílčích částí a celkové části (dle situace a navrženého postupu)

f)	výpočet finančních nákladů (vycházíme z předchozího bodu - délky, plochy nebo kubatury), zdůraznit, že se jedná o maximální částku, příp. naopak upozornit na nutnost dalších prací, navrhnout možnost úspory formou poskytnutí mechanizace, pracovníků, ...ze strany stavebníka (samozřejmě v míře neomezující, či neohrožující kvalitu výzkumu

g)	výpočet časových nákladů (harmonogram a personální zajištění)

h)	závěr (zdůraznění předpokladu dobré součinnosti, resp. spolupráce, výzva ke připomínkování návrhu, tj. výzva k dalšímu jednání, nejlépe osobnímu za účelem vyjasnění některých problémů výzkumu, ...)

i)	místo, datum, pozdrav, podpis, razítko

j)	pod čarou zpětná adresa, mail, tel., fax,

Co zahrnuje cena:

Sestavování, nejlépe dle postupu:

1)	terén

a)	vlastní odborná práce - archeologové (VŠ), asistenti výzkumu (VŠ, SŠ), technické kádry - technici, terénní specialisté, dokumentátoři (SŠ)

b)	geodetické zaměření, geofyzika, fotogrammetrie, geologové, ...

c)	pomocné a zemní práce - kopáči, mechanizace (UDS, bagr, nákladní auta, zbíječky, ...), pažení výkopů,

d)	základní laboratorní práce (základní  evidence a kontrola, ale může být i očištění a umývání, evidence, konzervace, příp. plavení)

e)	další výdaje - pronájmy (maringotky, stavební bunky, přístřešky, mobilní WC), statik,

f)	subdodávky

g)	reserva

- zpracování

a)	vlastní odborná práce - archeologové (VŠ), asistenti výzkumu (VŠ, SŠ), technické kádry - technici, laboratorní specialisté, dokumentátoři (SŠ)

b)	geodetické zaměření, geofyzika, fotogrammetrie, geologové, ...

- pomocné práce - laboranti,

e)	subdodávky

f)	další výdaje - pronájmy (maringotky, stavební bunky, přístřešky, ...)

g)	reserva

Pozn.: fosfátovky, chemicko-technologické analýzy, atd. ... spíše formou dodatečního grantu

2. Rozpočet – orientační ceny

- líniovky (tj. inženýrské sítě):

- cca 500,-Kč až do 6000,-Kč za 1 km (extravilán - intravilán);

- v historických jádrech v prostoru složitých kulturních souvrství – někdy cca 300,-Kč za 1 m délky 1 – 2 m hlubokého výkopu (tj. v případě dokumentace obou stran výkopu se můžeme dostat i k ceně 300.000,- Kč za 0,5 km)

- plošný výzkum:

- cca 2500 - 6000,-Kč za 1 m3 (městské parcely), dle složitosti souvrství, ale i vnějších technických a bezpečnostních podmínek

- pravěké lokality, resp. lokality bez kulturních vrstev  - např. u dálnic 1 - 4 mil. Kč. za 1 ha (tj. 100 - 400 za 1 m2)

3. Orientační hodinové sazby za jednotlivé základní kategorie pracovníků:

- VŠ – 200,- až 350,- Kč (v Praze např. kolem 450,-Kč)

- SŠ – 150,- až 250,- Kč (v Praze např. kolem 300,-Kč)

- kopáči – 100,- až 130,- Kč (v Praze např. kolem 150,-Kč)

Jednání s investorem (po přípravě rešerše)

Zásady jednání:

a)	důraz nejdříve na osobní jednání, pak můžete mailovat, faxovat, telefonovat

b)	ne z pozice síly, ale spíše filozofie vztahu jejich práce : vaše práce, vaše úkoly : naše úkoly

c)	vzbudit dojem odbornosti (pozn. oprávněný), ale ne odborné nesrozumitelnosti

d)	schopnost konsensuálního hledání řešení, kompromisu se většinou nevyhnete, při neústupném postoji často hrozí zničení ("vybagrování") lokality

Smlouva – Dohoda („dohoda“ spíše odpovídá znění zákona; objednávky - ošemetní, spíše menší akce)

Důležité články dohody:

- smluvní strany (oficiální název, sídlo, zastoupení, IČ a DIČ nebo r.č., bankovní spojení, místo zapsání - rejstřík)

- předmět (název stavby, ulice, č.p., parcela, k.ú., odkaz na vyznačenou část v plánu – Příloze1 ke smlouvě...., předmět obsahuje terén i zpracování, konkretizace předmětu – dohled, plošná exkavace, vymezení místa na parcele – např. výtahová šachta, ...)

- termín (zahájení po podpisu nebo k datumu, na základě písemné výzvy, zvlášť termín pro terén a zpracování, termín ukončení, klausule o prodlevě)

- cena a fakturace (cena číslem a slovem; spůsob fakturace - po ukončení, na dvakrát, měsíčně; záloha a zálohová faktura; termíny splatnosti; smluvní pokuty a jejich výše v procentech; podklad pro fakturaci - evidence docházky, evidenci někdy vyžaduje investor podepisovat, lze s toho udělat jeho povinnost, ...)

- součinnost (nejen objednatel, ale i zhotovitel) - informace o sítích a důležitých skutečnostech, BOZP, …

- věci určené k provedení – další věci, které může zajistit investor (prostory - kancelář, šatny, sklad; WC; voda; elektrika; kopáči; mechanizace; zaměření; doprava; zastřešení; ...)

- předání díla (termíny, způsob a určení přebírajícího,...)

- následující dílo (především u dohledů a zjišťovacích výzkumů)

- závěrečná ustanovení (kopie, přílohy, prohlášení ...)

- datumy, jména, podpisy

# Pozn. : přirozeně je velice užitečné  využít služby právníka, alespoň u složitých akcí